הצעת מחיר

הוספת מפת עמדות תפילין של הדברות לבוט הווצאפ

תאריך: 23.4.2026

| מוגש על ידי: | Michael Halperin |
| --- | --- |
| נושא: | תוספת פיצ'ר – חיפוש עמדות תפילין לפי מיקום |
| מחיר כולל: | ₪2,200 (כולל מע"מ) |
| זמן פיתוח: | 2–3 ימי עבודה |

רקע ומטרה

הבוט הקיים מספק תזכורות יהודיות למשתמשי ווצאפ. הלקוח מעוניין להוסיף לבוט יכולת חיפוש עמדות תפילין של הדברות לפי מיקום המשתמש. המשתמש ישתף את מיקומו ויקבל רשימה של העמדות הקרובות אליו ביותר.

תיאור הפיצ'ר

כך ייראה הזרם מבחינת המשתמש:

- המשתמש לוחץ על כפתור "📍 עמדות תפילין" בתפריט הראשי של הבוט.

- הבוט שולח בקשה לשיתוף מיקום.

- המשתמש משתף את המיקום הנוכחי שלו.

- הבוט מחזיר רשימה של 5–10 עמדות קרובות עם: שם העמדה, כתובת מלאה, ומרחק בק"מ.

היקף העבודה הטכני

- ייבוא 500 העמדות מקובץ האקסל למסד הנתונים (MongoDB) – כולל שם, כתובת וקואורדינטות.

- הוספת כפתור "עמדות תפילין" לתפריט הראשי של הבוט.

- פיתוח זרימת שיתוף מיקום – הבוט מבקש מיקום ומעבד את התגובה.

- אלגוריתם מרחק – חישוב עמדות הקרובות ביותר לפי קואורדינטות.

- בדיקות קצה לקצה ועלייה לאוויר.

מה נדרש מהלקוח

קובץ האקסל עם 500 העמדות. אם הקובץ כולל קואורדינטות (קו רוחב + קו אורך) – מצוין, ניתן לייבא ישירות. אם הקובץ כולל כתובות טקסטואליות בלבד – נבצע Geocoding (המרת כתובות לקואורדינטות) כחלק מהעבודה, ללא עלות נוספת.

מחיר ותנאי תשלום

| פירוט | מחיר |
| --- | --- |
| פיתוח – הוספת הפיצ'ר לבוט הקיים | ₪1,600 |
| ייבוא נתונים + Geocoding (אם נדרש) | ₪600 |
| סה"כ | ₪2,200 |

תנאי תשלום: 50% בתחילת העבודה, 50% עם מסירה.

אחזקה שוטפת (אופציונלי)

ניתן להוסיף חבילת אחזקה חודשית הכוללת עדכוני נתונים, תמיכה טכנית ושדרוגים קטנים – במחיר של ₪300–₪500 לחודש, בהתאם לצרכים.

מעוניינים להתקדם? נשמח לדון בפרטים ולהתחיל בהקדם.